江苏师范大学

分析测试中心工程监理招标文件

（No：2013F17085 ）

招 标 文 件

江苏师范大学招投标办公室

二〇一三年八月三十日

第一章 投标须知

前  附  表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 1.综合情况说明 江苏师范大学分析测试中心工程建筑面积约2.5万平方米，地上五层，地下一层，框架结构，总投资约6000万元。 2.监理服务时间：从签订委托监理合同后工程开工之日起至工程结束日止。 3.质量要求：达到国家规范标准。 4.工期：一年。 |
| 2 | 委托监理的范围与监理业务：设计阶段的质量、投资控制，施工阶段的质量、进度、投资控制，安全生产监督管理合同备案及信息等方面的管理协调，竣工验收合格后两年内的保修阶段的监理服务。 |
| 3 | 投标资格： 具备我国《政府采购法》第二十二条规定的条件； 具备房屋建筑工程监理甲级资质； 拟派驻的项目总监理工程师必须是房屋建筑工程专业注册监理工程师且无在建项目； 拟组建项目组的监理人员应具备监理工程师执业资格（以上人员在中标后不得更换）； 拟组建项目组的总监理工程师具有类似工程监理业绩（开标时提供相关证明材料原件）。 |
| 4 | 投标费用:标书费伍佰元，开标时现金交付；保证金壹万元，需在2013年9月19日下午17：00前汇入以下帐号。 户 名：江苏师范大学 开户行：农业银行铜山新区支行 帐 号：2466 0104 0000 050 |
| 5 | 投标截止时间：2013年9月24日下午14：50，开标时间：2013年9月24日下午15：00。 |
| 6 | 投标有效期：90日历天。 |
| 7 | 评标办法：综合评分法。 |

一.总    则

（一）工程概况

1.委托监理的范围及内容：见投标须知前附表。

2.招标人提供的现场办公条件：办公室一间，办公桌椅2套，其它方面条件自理。

（二）投标人资格审查标准

见投标须知前附表。

（三）投标费用

投标人应承担其编制及递交投标文件所涉及的所有费用。无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责。

二.招标文件

（四）招标文件组成

1.招标公告

2.投标人须知

3.合同订立

4.合同主要条款

5.投标文件格式

6.附件

所有按第（五）条要求，并经江苏师范大学招投标办公室备案后发出的补充通知、答疑均为招标文件组成部分。

（五）招标文件的澄清

1.投标人对招标文件如有疑义或疑问需要澄清，按照招标公告的时间要求以书面（或者传真）形式送达。

2.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（六）招标文件的修改

1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十日前，以公告形式在江苏师范大学招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）上发布。

2.招标人收到有关要求答疑的文件后，将召集有关部门进行答疑，并编制答疑纪要，将答疑内容在江苏师范大学招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）上发布公告。

3.为使投标人在编制投标文件时考虑补充通知或修改内容，招标人可以适当延长投标截止时间（延长时间应在补充通知中明确）。

4.招标文件及其澄清或者修改的内容，应加盖招标人印章，并经我校招投标办公室备案后发出，未经江苏师范大学招投标办公室备案的补充文件一律无效。

三.投标报价

（七）投标报价内容

投标报价应包括完成招标文件所确定的委托监理的范围和监理业务所需的全部费用。

（八）投标报价

投标人应根据本工程的投资估算价和监理工作量，结合市场行情、自身能力自主报价，最高费率不能超过国家有关法规的规定。

监理费总款按照“中标费率”乘以“监理项目最终的工程审计结算价”计算。

四.投标文件

（九）投标文件应包含下列内容，投标人无论是否中标，投标文件概不退还。

1.投标函；

2.工程建设监理规划或监理大纲，必须包含对本项目工程技术难点的处理方法；

3.计划投入的主要设备、仪器一览表或委托有关单位进行检测的协议；

4.企业营业执照、企业资质证书复印件，拟派驻本项目的总监理工程师及项目组监理人员资格证书复印件；

5.拟派驻本项目的总监理工程师及项目组监理人员一览表（包括性别、年龄、职务、职称、专业、岗位证号等）及岗位证书复印件；

6.监理人员的监理经历；

7.企业近三年来监理工程业绩一览表；

8.拟派项目总监理工程师近三年来的类似工程业绩、获得的各种荣誉一览表；

9.拟组建项目组的监理人员具有的类似工程业绩；

10.投标人认为需要提供的其他材料。

11.开标时投标人需提供一下材料原件：企业营业执照、企业资质证书、拟派驻本项目的总监理工程师及项目组监理人员资格证书、企业近三年来监理工程业绩材料（提供备案合同）、总监理工程师近三年来的类似工程监理业绩材料（提供备案合同）。

（十）投标文件的编制

1.投标文件主要包括：投标报价说明、投标报价、企业简介、营业执照、投标代表人身份证(复印件)、法定代表人授权委托书、投标函、企业资质等级证书(复印件)、近三年企业与拟派总监理工程师的类似工程业绩资料（各提供2—3份合同复印件）、拟派总监理工程师及项目组监理人员一览表及资质复印件、拟计划投入的主要设备和仪器、完成本次监理任务的组织计划、实施方案及服务与质量承诺等。（投标人所提供的资料必须真实有效。如有弄虚作假行为，一经发现取消其投标和中标资格。）

2.对投标文件有格式要求的必须使用招标文件提供的格式，但可以按同样格式进行扩展。

3.统一使用A4纸打印，按序编目编码，以正本、副本分别装订，在装订成册的投标文件封面上标注“正本”、“副本”字样。

4.投标文件正本一本、副本五本，均无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

（十一）投标保证金

1.未中标人的投标保证金在确定中标人之后等额退还，中标人的投标保证金自动转为履约合同保证金，在工程竣工验收合格后等额无息退还。

2.投标人出现下列情况之一，经江苏师范大学招投标办公室核准，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）投标人在中标后无正当理由拒绝签订合同。

（十二）履约保证金

按本文件第（十一）条规定。

五.投标文件密封和递交

（十三）投标文件的密封与标志

1.装订成册的投标文件应密封，在封袋的正面应标注招标人名称、本项目名称、项目编号、投标单位名称。

2.所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，并加盖投标人法人印章和法定代表人或其代理人印章。

3.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

（十四）投标截止时间

1.按本文件“投标人须知前附表”规定，投标文件必须在投标截止时间之前送达招标人。

2.投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

六.  开     标

（十五）开标会

1.开标会议在我校监督部门监督下，由我校招投标办公室组织召开。在本文件“投标人须知前附表”规定的时间和地点邀请所有投标人或投标人推举的代表参加。

2.在开标会议上投标人应出示以下证件的原件：

企业营业执照、企业资质证书、拟派驻本项目的总监理工程师及项目组监理工程师或监理人员资格证书、企业近三年来类似工程业绩合同原件、拟派项目总监理工程师近三年来的类似工程业绩合同原件和获得的各种荣誉证书、拟组建项目组的监理工程师和监理人员具有的类似工程业绩合同原件、投标代表身份证。

七.评标.定标

（十六）评标

1.在我校监督部门监督下，由我校招投标办公室负责。

2.成立评标专家组：

（1）按照《中华人民共和国招标投标法》及我校有关规定成立评标专家组。评标专家组成员由五人（含）以上单数组成，评标专家采取在校评标专家库中随机抽取的方式确定。

（2）与投标人有利害关系的不得进入本项目评标专家组。评标专家组成员的名单在中标结果确定前应当保密。

3.评标：依法组建的评标专家组依据综合评分法及在本项目“标前会”上确定的评分细则评分，计算投标人总得分，提出书面评标报告，并推荐中标候选人，从中择优确定中标人。

4.评标办法：综合评分法，满分100分。

投标人企业规模、业绩与信誉10分，监理大纲15分，质量与工期控制10分，拟投入的项目组人员配备情况10分，总监理工程师资历与业绩5分，报价50分。具体评分细则在本招标文件规定的开标评标当日举行的“标前会”上确定后，当场向所有有效投标人宣布。

（十七）定标办法

1.确定一个中标人。所有有效投标人中，总得分最高者为中标人。当投标人总得分并列第一时，由评委投票决定中标人。

（十八）无效投标文件的判定

投标文件有下列情况之一的视为无效投标文件：

1.投标文件未密封、未按规定密封、有明显拆封现象；

2.投标文件未加盖投标人法人章，未经法定代表人或其代理人签署；

3.如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；

4.未按招标文件规定的要求编制，关键内容字迹潦草、模糊、缺漏，无法辨认；

5.未对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

6.未按照招标文件要求的方式全额提交投标保证金；

7.投标人在一份投标文件中，对同一招标项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

8.投标文件中拟派出的总监理工程师、监理工程师人员与资格审查的结果不一致；

无效投标文件的判定，必须经评标专家组半数以上成员通过，并经我校招投标办公室核准。

（十九）投标文件的澄清

1.评标专家组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.在投标文件的审查.澄清.评价和比较以及合同订立过程中，投标人对招标人和评标专家组施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

3.违反《中华人民共和国招标投标法》第五十条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十七条及招标文件（十一）有关规定的，也将被取消中标资格。

八.  合同订立

（二十）办理《中标通知书》

定标后，招标人于5日内发出《中标通知书》。

（二十一）订立合同

《中标通知书》发出后招标人和中标人应根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

（二十二）合同书写

本合同书的书写应由同一人来完成，不得前后由不同人笔迹.不同颜色的笔来书写。如非打印稿件，一律使用钢笔.签字笔书写，须字迹清楚。禁止使用圆珠笔.铅笔.纯蓝.红色及其它易褪变扩散的墨水。

第二章  合同主要条款

中标人应按照“公正、独立、自主”的原则，开展工程建设监理工作，公平地维护项目法人和被监理单位的合法权益。

实行总监工程师负责制。

一.主要监理业务：监理的范围和内容

委托监理的范围与监理业务：设计阶段的质量、投资控制，施工阶段的质量、进度、投资控制，安全生产监督管理合同备案及信息等方面的管理协调，竣工验收合格后两年内的保修阶段的监理服务。监理向承包人签发停工令、经济签证、工程变更，工程延期等应取得发包人同意。

二.双方的权利和义务

执行通用条款以及江苏省工程建设监理条例第二章和第三章。

三.业主提供的现场办公条件

提供办公室一间，办公桌椅2套，其它生活方面条件自理。

四.监理费的计取与支付

无预付款。按进度分期支付，建筑工程的基础完成后付至监理合同总款的10％；建筑主体工程完成后付至监理合同总款的40％；工程竣工后付至监理合同总款的70％；决算审计结束后付至监理合同总款（按最终的工程决算审定额*监理费率计算）的95％，余款5％作为质保金，如无服务质量方面问题，自竣工验收合格日起满两年一次性付清。

五.工期控制

在满足质量要求的前提下，确保工程在招标方要求的时间内竣工。

六.质量控制

按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》以及有关规范规定，确保工程质量验收达到江苏省优质工程标准。

七.造价控制

应严格控制工程造价，在工程变更和工程付款时独立签署监理意见，但有关工程变更影响到工程造价的增减.材料品种确定或代换，必须事先要求施工方编制造价变更的具体预算，经招标方相关部门确认后，再由中标签约监理单位签署监理意见。

八.有关规定

1．中标人不得将监理业务转包或分包。

2．对中标监理单位的具体考核措施必须在本项目监理合同中明确。

九.违约责任

按照《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设监理规定》等有关法律、法规的规定执行。

十.双方约定的其它事项

第三章  投标文件格式（部分）

有格式要求的必须按格式制作，没有要求的自行制作。

（一）法 人 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                 （投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）          （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加贵校                                   的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：            性别：       年龄：

投标人（法人印章）：

法定代表人（印章）：                              年    月    日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（二）投   标  函

江苏师范大学 ：

（一）根据已获取的                        工程建设监理项目招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》及有关规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，对贵校                   （工程名称）报价如下：监理费率为          ，监理费计算暂按公式“监理费=6000万元*监理费率”计算，最终监理费总款按监理项目最终的工程审计结算价乘以监理费率计算。

（二）质量控制达到          。

（三）工期控制在            日历天内。

（四）我单位将严格按监理人员执业守则，按国家相关法律、法规及我方制定的监理规划.大纲及细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（五）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件均为约束我们双方合同的组成部分。

投标人（法人印章）或投标专用章：

法定代表人或代理人（印章）：

投标人授权代表签字：

年     月     日

（三）投标报价一览表

| 报价项目 | 暂定价 | 监理费率 | 监理费 | 其他优惠条件或需要说明的事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6000万元 |  |  |  |

年     月     日

（四）总监理工程师及项目组监理人员一览表

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 岗位证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（五）计划投入的主要设备.仪器一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 国别 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（六）投标人认为其它需要提供的材料